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ПЛАН 

работы трудового отряда  

«Десант»
(по ремонту общежития) 

(01.07-17.07.2026)

	№ п/п
	Виды работ
	Дата проведения

	1.
	Санитарная очистка территории, прилегающей к общежитию
	01.07 - 02.07

	2.
	Очистка отмостки здания и покраска бордюров
	06.07 – 07.07

	3.
	Покраска скамеек
	08.07 

	4.
	Работа по озеленению клумб, прополка и полив
	по мере необходимости

	5.
	Ремонт повреждённой мебели и бытового инвентаря
	09.07 - 10.07

	6.
	Чистка ковров 
	13.07

	7.
	Подготовка жилых помещений к косметическому ремонту
	В период работы отряды

	8.
	Покраска и оклеивание жилых и бытовых помещений общежития
	В период работы отряды


Руководитель отряда  



Е.А.Волкова
